元市民会館、福祉文化会館及び人工台地解体工事設計業務委託に係るプロポーザル実施要項（公募型）

１　趣旨

元市民会館、福祉文化会館及び人工台地解体工事については、立地特性による工期延長リスク、騒音等周辺環境への影響などの諸課題があり、解体工事設計業務委託の実施にあたっては、価格のみではなく事業者（配置する技術者・担当者を含む。）に係る業務実績、専門性、技術力、企画力等を勘案し、総合的な見地から判断して最適な事業者と契約を締結する必要があることから、プロポーザル方式により契約の相手方となる候補者（以下「候補者」という。）を選定するものとする。

２　業務概要

(1) 業務名

元市民会館、福祉文化会館及び人工台地解体工事設計業務委託

(2) 業務の目的

市民会館跡地エリアの活用にあたり、解体する施設の立地特性、工期等諸課題を踏まえた解体工事設計書を作成するために実施するものである。

(3) 業務内容

元市民会館、福祉文化会館及び人工台地の立地特性、工期、周辺環境への影響の低減等を踏まえた、効率的かつ経済的な解体設計の提案

(4) 業務期間

平成29年12月27日から平成30年９月30日まで

３　当該業務の予算額等

５９，７２４，０００円（税込）

提案額（参考見積額）が、予算額を超過した場合は、失格とする。

また、候補者決定後の最終見積（本見積）の提出に際し、予定価格については、予算額以下で設定するものとする。

４　プロポーザルの形式

本業務は、公募型プロポーザルにより候補者を決定するものとする。

５　参加資格

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる全ての事項を満たす者でなければならない。

(1) 茨木市（以下「市」という。）の測量・建設コンサルタントの入札参加資格審査申請書を提出し、入札参加資格者名簿に登載されていること。

(2) 平成19年度～平成28年度までの過去10年間に、解体設計業務の実績があること。

(3) 茨木市物品等登録業者指名停止要綱（平成21年４月１日実施）及び茨木市建設工事等請負業者指名停止要綱（平成21年４月１日実施）に基づく指名停止又は茨木市建設工事等暴力団対策措置要綱（平成25年４月１日実施）に基づく指名除外の期間中でないこと。

(4) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項の規定に該当しないこと。

６　説明会

(1) 開催日時：平成29年12月１日（金）

午後１時から午後３時まで

(2) 開催場所：茨木市役所　本館６階　契約検査課入札室

※　説明会に参加しなかった者の本プロポーザルへの参加は認めない。

７　質問の受付及び回答

質疑については、次のとおり行うこととする。

(1) 質問がある場合は、質疑書兼回答書（様式１号）に質問事項、会社名、ＦＡＸ番号・担当者氏名、メールアドレスを記載し、下記の提出期限までに電子メール（ＦＡＸ）で政策企画課宛に送信すること。

提出期限：平成29年12月６日（水）午後５時まで（必着）

提出先：茨木市　企画財政部政策企画課

E-mail：kikaku＠city.ibaraki.lg.jp

又は

FAX０７２－６２３－３０２５

※　電子メール（ＦＡＸ）以外の方法による質問は受け付けません。

(2) 質疑に対する回答は、質疑書兼回答書により、下記の回答日に本市ホームページに掲載する。

回答日：随時

掲載場所：茨木市ＨＰ　政策企画課のページ

http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/kikaku/kikaku/menu/oshirase/index.html

８　参加申込及び資格審査

(1) 参加申込

参加希望者は、「参加申込書」（様式２号）に必要事項を記入し、会社名及び代表者、代表者印を記名押印の上、必要書類を添えて提出すること。

ア　必要書類

① 業務実績調書（様式３号）

② 業務実施体制調書（様式４号）

イ　提出先：茨木市企画財政部政策企画課（茨木市役所本館３階）

ウ　提出期限：平成29年12月７日（木）午後５時まで

エ　提出方法：持参による（持参以外の提出方法は認めない。）

(2) 資格審査

プロポーザルへの参加資格に係る審査については、事務局において、参加希望者から提出のあった「参加申込書」等により審査し、その結果を「参加資格審査結果通知書」（様式５号）により12月12日（火）までに参加希望者に通知するものとする。

また、参加資格審査通過者に対し、プロポーザル審査の実施について、「プロポーザル審査実施通知書」（様式７号）により12月13日（水）までに通知する。

(3) 参加を辞退する場合

参加を希望した者が、参加を辞退する場合には、プロポーザル参加辞退届（様式６号）に必要事項を記入し、代表者印を押印の上、企画提案書の提出期限までに政策企画課へ提出すること。

９　企画提案書等の作成及び提出

(1) 企画提案書の作成

事務局による資格審査により、参加資格を有すると認められた参加者（以下「参加者」という。）は、仕様書及び説明会での説明等に基づき、最適な提案を企画提案書等により行うものとする。

企画提案は、１者につき１件とし、以下の書類を提出すること。

なお、企画提案書等に記載された内容については、下記イ参考見積書の金額に追加費用を伴わず実施する意思があるものとみなす。

(2) 提出書類

ア　企画提案書（任意様式、Ａ４サイズ縦）

次の提案課題ごとに写真や図、表などを利用してわかりやすく、かつ簡潔に記載すること。

【提案課題１】

周辺への影響と対策案、解体手法等の検討について

①本事業地で施工可能な解体手法例とその特徴

②本事業地において想定される課題・影響、制約条件とその対策案等

③②の課題等を踏まえ、本事業地に適した解体手法の提案と、当該手法による工事費用の概算、工期などその特徴。

④その他自由提案（任意）

※　元市民会館（人工台地含む）及び福祉文化会館の解体工事について、それぞれ異なる時期に実施する可能性もあることから、段階的に解体工事を行うことも想定し、設計すること。

【提案課題２】

業務の実施方針、取組体制、スタッフの特徴、その他本業務を実施するに当たって配慮すべき事項及びＰＲしたいことについて

イ　参考見積書（様式８号）及び内訳書（任意様式）

※　受託希望の金額を記入すること。なお、受託候補者については提案内容の調整を行った後、再度見積を徴収する。

※　業務内容（案）により、業務内容について、内容がわかるように見積もること。

(3) 資料記載上の留意事項

※　上記９(2)ア、イの副本には、企業名を入れないこと。

(4) 提出方法等

ア　提出期限：平成29年12月14日（木）午後５時まで（厳守）

イ　提出場所：茨木市役所　本館３階　企画財政部政策企画課事務室

ウ　提出方法：持参に限る

エ　提出部数

正本１部

副本12部

(5) 企画提案書等に対する質問

企画提案書等の内容について、市が企画提案書等を提出した参加者（以下「提案者」という。）に問い合わせを行った場合、問い合わせを受けた提案者は速やかに市に対して回答すること。

10　審査方法

審査方法は、次に示すとおりとする。

(1) 第１次審査（書類審査）

提出された業務実績調書等内容及び提案額（参考見積書）を下記11(1) 書類による事務局審査で示す審査基準に基づいて審査し、評価の高い提案者から順に５者程度を第１次審査の通過者とする。ただし、審査の結果、業務実績調書等内容の評価の合計点数が40点以上に達しない場合は、上位５者であったとしても、第１次審査の通過者とはしない。

なお、参加者が５者に満たない場合においても同様に審査を行う。

(2) 第２次審査（プレゼンテーションによる委員審査）

第１次審査の通過者に対し、企画提案についてのプレゼンテーションによる審査を実施し、審査基準に基づいて評価するとともに、プレゼンテーションの内容による点数を加算し、最も優れた提案者を候補者として決定するものとする。

ア　プレゼンテーションは、提案者が事前に提出した企画提案書等を使用して行うこととし、資料の差し替え、追加は認めない。

イ　プレゼンテーションに必要な機器等は、提案者が用意すること。ただし、プロジェクターは、市で用意する。

ウ　提案者の出席は、３人以内とする。

エ　プレゼンテーションの方法、持ち時間等詳細については、第１次審査の通過者に対し別途通知する。

(3) 審査結果の通知

① 結果通知

審査の結果は、平成29年12月21日（木）以降に当該審査を行った全者に対し、プロポーザル審査結果通知書（様式９号）により郵送で通知する。

② 結果に対する問合せ

審査により候補者とならなかった提案者は、通知日より起算して５日　以内に審査結果について、説明を求めることができるものとする。

11　審査基準及び配点

審査基準及び配点は以下のとおりとする。

(1) 審査基準

＜書類による事務局審査＞

| 審査基準 |  | 審査内容 | 配点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 業務実績調書等内容 |  | 担当者の人員配置や業務体制など、実施事業のための十分な体制が取れているか。 | 40 |
|  |  | 複数の施設について解体設計の経験があるなど、十分な業務実績を備えているか。 | 40 |
| 提案額（参考見積額） |  | 業務内容に見合った適正な見積となっているか。 （最低見積金額／見積金額）×80点 | 80 |
| 合計 |  |  | 160 |
| ＜プレゼンテーションによる委員審査＞ （配点は委員１人あたり） |  |  |  |
| 審査基準 |  | 審査内容 | 配点 |
| 企画提案書 | 状況把握と課題整理 | 解体工事によって生じる周辺環境への影響や、本事業地に由来する厳しい現場条件等について、想定、整理できているか。 | 20 |
|  | 幅広い知識と影響低減の提案 | 解体におけるさまざまな工法について、幅広い知識を持っており、周辺施設に対する騒音、振動、粉塵等の抑制を図りつつ、工事費や工期が過大とならない適切な提案を行えるか。 | 20 |
|  | 工法の標準度 | 効果的な工法の提案を行いつつ、複数の工事事業者が施工可能な提案がなされているか。 | 10 |
|  | 提案の実現性 | 理論的で実現性の高い提案がなされているか。また、スケジュール・実施体制等、実現可能な提案がなされているか。 | 10 |
|  |  |  | 60 |

(2) 配点

①事務局審査　160点

②委員審査　  600点（60点×10委員）

①と②の合計760点とする。

12　候補者の決定

候補者は、別紙採点基準により選定会議において採点し、次の方法により決定する。

(1) 選定会議の委員の審査結果により、評価点が最高点の提案者を候補者とする。

(2) 評価点が最高点の者が複数ある場合は、最高点の者のうち、提案額が最も安価な提案者を候補者とする。

(3) 評価点が最高点の者が複数あり、提案額が同額の場合、「幅広い知識と影響低減の提案」が高い提案者を候補者とする。

(4) 評価点が最高点の者が複数あり、提案額が同額かつ、「幅広い知識と影響低減の提案」が同点の場合、くじにより候補者を決定する。

(5)提案者が１者のみであった場合は、審査を行い評価点が456点以上であった場合に候補者とする。

(6) 審査の結果、評価の合計点数が456点以上に達した事業者がいない場合は、適格者なしとする場合がある。

13 候補者との契約締結協議

(1) 仕様等の確定

本市は、候補者と契約締結に向けた協議を行うが、候補者の選定をもって当該候補者の企画提案書等に記載された内容の全てを承認するものではない。

協議において、必要な範囲内で企画提案書の項目の追加・変更及び削除を行った上で本契約の仕様に反映させることができる。

この場合において、仕様に反映された提案及び条件等は、全て仕様書に規定されたものと見なし、受注者は履行の義務を負うものとする。

(2) 契約金額

契約金額は原則として、企画提案時に提出した提案額（参考見積額）を超えないこととする。

ただし、担当課との協議において企画提案書等に記載された項目に追加等があった場合は、この限りでない。

(3) 契約書

契約書は、本市が作成したものを使用するものとする。

14　情報公開

選定の過程及び評価結果、契約締結等に関する情報公開又は情報提供については、茨木市情報公開条例又は茨木市情報提供の実施に関する要綱の規定に基づいて対応する。

15　日程

説明会（仕様・現地）　　　平成29年12月１日（金）

質問受付締切　　　　　　　平成29年12月６日（水）午後５時まで

質問に対する回答　　　　　随時

参加申込期間　　　　　　　平成29年11月28日（火）午前９時から

平成29年12月７日（木）午後５時まで

※　土日、祝日を除き各日とも午前９時から　午後５時までとする。

参加資格審査　　　　　　　平成29年12月11日（月）

参加資格結果通知　　　　　平成29年12月12日（火）

第１次審査結果及び第２次審査実施通知

平成29年12月13日（水）

企画提案書等受付締切　　　平成29年12月14日（木）午後５時まで

第２次審査　　　　　　　　平成29年12月19日（火）（予定）

第２次審査結果通知　　　　平成29年12月21日（木）（予定）

契約締結・業務開始　　　　平成29年12月27日（水）（予定）

16　その他

(1) 参加者が１者のみであった場合においても、本プロポーザルを実施する。

(2) 参加希望者が次の事項のいずれかに該当する場合は、失格とする。

ア　本業務に係る説明会に出席しなかった者

イ　提案方法、提出先、提出期限に適合していないもの

ウ　提案書の作成形式及び記載上の留意事項に示された要件に適合しない

もの

エ　提案額（参考見積額）が予算額を超過した場合

(3) 提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。

(4) 提出書類への虚偽記載、その他公正な競争の妨げになる行為、事実があったと市が判断した場合は、提出書類を無効とすると共に、指名停止措置を行う場合がある。

(5) 提出書類は返却しない。

(6) 書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、参加希望者の負担とする。

17　担当部署

茨木市　企画財政部政策企画課　担当　向田・川嶋

TEL０７２－６２０－１６０５（直通）

FAX０７２－６２３－３０２５

E-mail：kikaku＠city.ibaraki.lg.jp