現場代理人の常駐義務の緩和について

現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、受注者との常時の連絡に支障を来さないよう、工事現場への常駐が義務づけられております。

しかしながら、昨今、携帯電話等の通信手段の発達により、工事現場から離れていても発注者と直ちに連絡をとることが容易になってきていることから、厳しい経営環境下における施工体制の合理化の要請にも配慮し、一定の要件を満たすと認められる場合に限り、現場代理人の常駐義務を緩和するものです。

１　主な内容

| 金 額 | １件の予定価格が1,000万円未満 |
| --- | --- |
| 工事件数 | 兼任できる工事件数は２件まで |
| 条 件 | 茨木市（水道部含む）発注の工事 指名通知等に兼任できる旨を明示した工事 |

２　兼任の手続

現場代理人の兼任を希望する場合、「現場代理人兼任届」を発注者（契約検査課）に提出してください。

３　兼任の中止

現場代理人兼任届の内容に虚偽や連絡体制の不備等、兼任に支障がある場合は、兼任を中止し、新たな現場代理人の配置を求めます。

また、虚偽の記載については、指名停止（６月）等必要な措置を行います。

【現場代理人常駐義務緩和手続フロー】

パターン１　　　　　　パターン２　　　　　　　　　　　パターン３

予定価格

1,000万円以上

現場代理人の常駐緩和（兼任）不可

- 変更契約により1,000万円未満となっても緩和不可

予定価格

1,000万円未満

①既契約

現場代理人Ａ

②新規契約

現場代理人Ａ

③・④変更契約により1,000万円以上

④・③変更契約により1,000万円以上

引き続き常駐義務を緩和

予定価格

1,000万円未満

既契約

現場代理人Ａ

変更契約により1,000万円以上

新規契約

現場代理人Ａ

現場代理人の常駐義務緩和（兼任）

不可

〈兼務を認める条件〉

①　受注者が兼任させようとする現場代理人と茨木市との連絡体制が確保されていること。

②　受注者が兼任させようとする現場代理人が、必ずいずれかの工事現場に駐在し、市又は監督員が求めた場合には、他方の工事現場に速やかに向かう等の対応が可能であること。

③　受注者が兼任させようとする現場代理人が、他の発注機関が発注する工事の現場代理人でないこと。

④　受注者が兼任させようとする現場代理人が、茨木市が発注する予定価格が1,000万円以上の工事の現場代理人でないこと。

⑤　受注者が兼任させようとする現場代理人が、現場代理人兼任届の提出日における契約金額が1,000万円以上の工事の現場代理人でないこと。

⑥　受注者が兼任させようとする現場代理人が、専任配置を要する他の工事の監理技術者又は、主任技術者でないこと。

⑦　受注者が兼任させようとする現場代理人が、茨木市が発注する予定価格が1,000万円以上の工事の主任技術者でないこと。

⑧　受注者が兼任させようとする現場代理人が、営業所における専任の技術者でないこと。

⑨　必要に応じて受注者が兼任させようとする現場代理人の代行者を配置するなど、安全管理のほか現場の取締りに支障を生じさせないこと。